遂宁市安居经开区智慧园区(一期)建设项目-大数据中心施工用电工程比选邀请函

各施工单位：

由我司做为业主实施的遂宁市安居经开区智慧园区(一期)建设项目-大数据中心施工用电工程即将采用公开邀请比选的方式择优选择施工总承包单位，现诚邀各施工单位参与投标，具体要求如下:

- 项目情况

1、本工程位于遂宁市安居经开区。本次为临时施工用电。（1）、新建S13-M-315KVA箱式变压器 1座，10kV电力电缆YJV22-8.7/15kV-3*50长约25米，安装智能分界开关1台，避雷器1组，隔离开关1组，一体化计量装置1台；（2）、新建电缆保护管1*CPVC-160路径长约13米，1.2m*1.2m电缆检修井1座。

2、施工内容：工程量以实际完成的施工量为准,具体施工内容包括但不仅限于施工图纸和招标清单。

3、工期要求：合同签订之日起20日内完成施工。

4、质量要求：严格按照设计施工相关标准施工，达到合格及验收要求。

- 5、工程地点：安居经开区。

二、投标人需具备的资格要求(投标时需做出相应承诺)

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;

4、参加本次投标活动前，投标人、其现任法定代表人及主要负责人无行贿犯罪记录;

5、具备有关行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上，且需同时具备《承装(修、试)电力设施许可证》 (承装类和承试类)五级及以上资质。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

三、投标资料要求

1、投标人的情况介绍应包括营业执照、资质、公司规模和安全生产许可证等。

2、近三年完成的1个及以上施工业绩(以签订的合同或业主证明为准)。

3、提供保证质量达到合格及验收标准的施工方案(格式自拟)。

4、投标人认为需提供的其它资料。

四、报价要求及中选原则

1、本次招标最高限价为￥226476.97元（大写:贰拾贰万陆仟肆佰柒拾陆元玖角柒分）。含人材机费用、管理费、利润、安全文明施工费上限、规费上限、9%的税金，最终以我司审核的竣工结算价为准(结算价的3%留做质保金)；

2、中选原则:本次采用下浮率报价，下浮率最高的中选。

3、支付方式:工程完工后支付合同金额的50%，竣工验收后支付合同金额的30%，竣工结算完成后支付剩余价款(3%的质保金除外，质保期1年）。工程款支付前需开具等额结算价款增值税专用发票和完善工程款支付程序。

4、结算方式：比选人根据中选人招标控制价清单综合单价×下浮率结合相关清单计价规范进行竣工结算。

五、投标文件的递交

1.投标文件递交的截止时间为2022年9月13日下午15:00 (投标人在截止时间前30分钟开始接收)，地点:遂宁市安居区安东大道现代装备制造园办公楼406室招标计价部。

2、投标人可采用邮寄(采用邮寄方式开标前30分钟需联系招标人确认已经收到投标文件)或现场送达方式递交投标文件,逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，视为投标人自动放弃投标，招标人

不予受理。.

3、投标人需要提交的资料文件:有效的营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证、报价表、法人代表身份证明(适用于法人代表亲自报价)或法人代表授权委托书(适用于委托代理人报价)及其他投标人认为可以提交的相关资料等密封后递交，以上资料复印件均需加盖投标人鲜章。

六、联系方式

比选人：遂宁宸泰项目管理有限公司

地址：遂宁市安居区安东大道安居现代装备制造产业园办公楼406室招标计价部

联系人：李先生   电 话：0825-8538155

附件1：遂宁市安居经开区智慧园区(一期)建设项目-大数据中心施工用电工程

遂宁宸泰项目管理有限公司

2022年9月7日

# 遂宁市安居经开区智慧园区(一期)建设项目-大数据中心施工用电工程投标报价

| 工程名称 | 控制价 | 投标报价（下浮率） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遂宁市安居经开区智慧园区(一期)建设项目-大数据中心施工用电工程 | 226476.97元 |  |  |

报价单位（盖章）：

日    期：

联系人及联系方式：

| 遂宁市安居经开区智慧园区(一期)建设项目-大数据中心施工用电工程比选开标记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比选时间：2022.9.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 施工单位 | 是否通过资格审核 | 申请人报价 |  |  | 是否中选 |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遂宁市安居经开区智慧园区(一期)建设项目-大数据中心施工用电工程比选签到表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工单位 |  |  |  | 施工单位代表人 | 签到时间 |  | 联系方式 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |